Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualmente estamos en los últimos días del sprint 1 donde hemos cumplido con la fase de planificación y con todas las historias de usuario y tareas del sprint 1 solo quedan la review y la retrospectiva y terminar la planificación del sprint 2 |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | las evidencias que usamos son los artefactos de la metodologia scrum historias de usuario, epicas, tareas, roadmap, modelo relacional, user story map, impact mapping, capturas del desarrollo, etc. (las evidencias quedan adjuntadas en el github) |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance |
| Gestión de proyectos ágiles | Preparación y Diseño | Revisión del caso, análisis de requerimientos, definición de squad, backlog inicial | Documentación del caso, herramientas de gestión ágil (Jira/Trello), equipo de análisis | 3 | Product Owner / Scrum Master | Esta fase tomó más tiempo de lo planificado debido al poco conocimiento de los artefactos. | Completado |
| Desarrollo de software | Sprint 1: Login y Roles | Configuración de arquitectura, login y gestión de usuarios según roles (chofer, supervisor) | IDE, repositorio Git, frameworks de desarrollo, base de datos inicial | 1 semana y media | Equipo de desarrollo | fase ya casi terminando gracias a los ajustes recomendados por el docente no hubo mayor problema en la ejecucion. | en curso |
| Desarrollo de software | Sprint 2: Agenda Vehículos | Implementación del módulo de agenda de ingresos de vehículos, evitando solapamientos, subida de docs | Herramientas de backend y frontend, DB, entornos de prueba | 2 semanas aprox | Equipo de desarrollo | Segunda funcionalidad crítica | no iniciado |
| Desarrollo de software | Sprint 3: Pausas y Notificaciones | Gestión de pausas y estados, notificaciones básicas y reportes iniciales | Backend, librerías de notificaciones, servidor de pruebas | 1 semana y media | Equipo de desarrollo | Avance a mostrar al cliente semana 10 | no iniciado |
| Desarrollo de software | Sprint 4: Reportes y Documentación | Desarrollo de reportes automáticos, enlace centralizado de documentos, mejoras en UI/UX | Framework frontend, librerías gráficas, repositorio de documentos | 2 | Equipo de desarrollo | Ajustes a partir del feedback | no iniciado |
| Desarrollo de software | Sprint 5: Ajustes y Pruebas Funcionales | Ajustes de funcionalidades según feedback, pruebas internas funcionales | QA tools, entornos de prueba, equipo de testeo | 2 | Equipo de desarrollo + QA | Semana 13–14 pruebas de calidad | no iniciado |
| Pruebas de integración | Sistema Listo (Integración) | Pruebas de integración del sistema, corrección de errores | QA tools, servidores de integración continua (CI/CD) | 1 | QA + DevOps | Semana 15, sistema casi listo | no iniciado |
| Entrega final | Presentación Final Cliente | Demostración final del sistema, documentación y cierre del proyecto | Sistema en producción, documentación, sala de presentación | 1 | Scrum Master + Product Owner | Semana 18 cierre y entrega final | no iniciado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: cosas que nos han ayudado son los apoyo del docente explicandonos como funcionan los artefactos de la metodología, canal de youtube que explican la metodología scrum, herramientas de diseño y planificación como miro ,jira ,canva, mermaidchart, chatgpt para corregir código, etc.

Actividades ajustadas o eliminadas: hubo que ajustar el roadmap, la planificación, entre otras cosas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: en general todos los sprint se retrasaron aproximadamente 2 semanas debido a los problemas de planificación.